# Звіт по запуску inventory-чат-бота та завантаженню стелажки

Дата підготовки: 24.06.2026

Для обговорення: 25.06.2026

Джерело: inventory-база zf548452_pchilkaapp, read-only зріз станом на 24.06.2026.

# 1. Коротке резюме

На зараз у базі є 36 активних магазинів. Чат-бот фактично запущений у 19 магазинах: там є активні прив'язані працівники з Telegram chat_id.

По завантаженню стелажки прогрес ще на початковій стадії:

| Показник | Значення |
| --- | --- |
| Активні магазини | 36 |
| Магазини з активними користувачами чат-бота | 19 |
| Активні працівники в inventory | 89 |
| Активні працівники з Telegram chat_id | 89 |
| Активні товари в довіднику | 42 485 |
| Унікальні товари, які вже є хоча б в одному магазині | 4 878 |
| Загальний прогрес завантаження стелажки по мережі | 11.48% |
| Усього партій у базі | 21 367 |
| Активні партії | 20 791 |

Важливе обмеження: у довіднику товарів майже всі товари зараз без коректної товарної групи. Із 42 485 активних товарів 42 464 мають порожню/невизначену категорію. Тому показник "які групи товару залили" можна показати, але для управлінського контролю він зараз неточний. Основний робочий показник у цьому звіті: скільки унікальних товарів магазин уже завів у бот відносно всього активного каталогу.

# 2. Як рахувався запуск і прогрес

Чат-бот вважаю запущеним у магазині, якщо в магазині є хоча б один активний працівник з прив'язаним Telegram chat_id.

Прогрес завантаження стелажки рахую як:

унікальні товари, заведені магазином у product_batches / 42 485 активних товарів у довіднику

Це не ідеальний показник "фізичного залу", бо в базі немає окремого плану стелажки по кожному магазину. Але це найчесніший автоматичний зріз з доступних даних: він показує, наскільки магазин реально почав заводити асортимент у бот.

# 3. Магазини, де чат-бот уже запущений

19 магазинів мають активних працівників з Telegram chat_id:

M2, M31, M32, М11/1, М15, М17/1, М20, М21, М22, М3, М33, М35, М36, М37, М38, М40, М7, М8, М9/1.

Серед них магазини з найкращим прогресом по завантаженню стелажки:

| Місце | Магазин | Адреса | Унікальних товарів | % стелажки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | М38 | м. Чернігів, вул. Всіхсвятська, 5 | 3 608 | 8.49% |
| 2 | М36 | м. Буча, пров. Олекси Тихого, 4 | 2 993 | 7.04% |
| 3 | М20 | м. Київ, вул. Бориспільська, 32А | 1 384 | 3.26% |
| 4 | M31 | м. Житомик, вул. Вітрука, 19 | 1 094 | 2.58% |
| 5 | М22 | м. Київ, вул. Вітряні гори, 21/7 | 1 081 | 2.54% |
| 6 | M2 | м. Київ, вул. Володимирська, 73/77 | 759 | 1.79% |

# 4. Повна таблиця по магазинах

| Магазин | Місто / адреса | Бот | Активні користувачі | Унікальних товарів | Партій | Активних партій | % стелажки | Дедлайн 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1/1 | м. Житомик, пр-т Миру, 15 | Ні | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24.08.2026 |
| M2 | м. Київ, вул. Володимирська, 73/77 | Так | 3 | 759 | 1 382 | 1 375 | 1.79% | 24.08.2026 |
| M31 | м. Житомик, вул. Вітрука, 19 | Так | 5 | 1 094 | 1 712 | 1 677 | 2.58% | 24.08.2026 |
| M32 | м. Київ, вул. Миколи Закревського, 47А | Так | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24.08.2026 |
| М10 | м. Київ, просп. Володимира Івасюка, 65Б | Ні | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24.08.2026 |
| М11/1 | м. Київ, вул. Автозаводська, 27 | Так | 3 | 59 | 61 | 61 | 0.14% | 24.08.2026 |
| М12 | м. Київ, вул. Антоновича, 115Д | Ні | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24.08.2026 |
| М13/1 | с. Тарасівка, вул. Братів Чмілів, 3А | Ні | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24.08.2026 |
| М14 | м. Київ, вул. Світла, 3Д | Ні | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24.08.2026 |
| М15 | м. Київ, вул. Шолом-Алейхема, 10А | Так | 1 | 3 | 4 | 4 | 0.01% | 24.08.2026 |
| М16 | м. Київ, просп. Романа Шухевича, 11А | Ні | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24.08.2026 |
| М17/1 | м. Бориспіль, вул. Головатого, 64 | Так | 4 | 138 | 156 | 137 | 0.32% | 24.08.2026 |
| М20 | м. Київ, вул. Бориспільська, 32А | Так | 7 | 1 384 | 3 046 | 2 923 | 3.26% | 24.08.2026 |
| М21 | м. Ірпінь, вул. Матвія Донцова, 50Б | Так | 3 | 367 | 590 | 580 | 0.86% | 24.08.2026 |
| М22 | м. Київ, вул. Вітряні гори, 21/7 | Так | 6 | 1 081 | 1 333 | 1 268 | 2.54% | 24.08.2026 |
| М23 | м. Київ, бульв. Вацлава Гавела, 18 | Ні | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24.08.2026 |
| М24/1 | с-ще Глеваха, вул. Ботанічна, 34 | Ні | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24.08.2026 |
| М25 | с. Софіївська Борщагівка, вул. Павла Чубинського, 8в | Ні | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24.08.2026 |
| М26 | м. Київ, вул. Сергія Данченка, 30 | Ні | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24.08.2026 |
| М27 | м. Київ, вул. Радистів, 14 | Ні | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24.08.2026 |
| М3 | м. Київ, вул. Раїси Окипної, 3 | Так | 5 | 209 | 247 | 244 | 0.49% | 24.08.2026 |
| М33 | м. Бровари, вул. Київська, 95 | Так | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24.08.2026 |
| М35 | м. Київ, вул. Олени Пчілки, 7Б | Так | 2 | 197 | 210 | 192 | 0.46% | 24.08.2026 |
| М36 | м. Буча, пров. Олекси Тихого, 4 | Так | 8 | 2 993 | 4 635 | 4 546 | 7.04% | 24.08.2026 |
| М37 | м. Київ, проспект Повітряних Сил, 19А/1 | Так | 3 | 6 | 19 | 17 | 0.01% | 24.08.2026 |
| М38 | м. Чернігів, вул. Всіхсвятська, 5 | Так | 15 | 3 608 | 7 633 | 7 432 | 8.49% | 24.08.2026 |
| М4/1 | с-ще Коцюбинське, вул. Пономарьова, 28А | Ні | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24.08.2026 |
| М40 | м. Біла Церква, вул. Митрофанова, 8 | Так | 8 | 2 | 4 | 4 | 0.00% | 24.08.2026 |
| М41 | м. Біла Церква, вул. Сквирське шосе, 223 | Ні | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24.08.2026 |
| М42 | с. Гора, вул. Центральна, 20А | Ні | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24.08.2026 |
| М43 | м. Боярка, вул. Бульварна, 2/50 | Ні | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24.08.2026 |
| М5 | м. Київ, вул. Якуба Коласа, 2 | Ні | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24.08.2026 |
| М6 | м. Київ, вул. Ігоря Сікорського, 1А | Ні* | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00% | 24.08.2026 |
| М7 | м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 44Б | Так | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24.08.2026 |
| М8 | м. Ірпінь, вул. 10 Лінія, 1Б | Так | 3 | 150 | 188 | 185 | 0.35% | 24.08.2026 |
| М9/1 | м. Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 4 | Так | 8 | 139 | 146 | 145 | 0.33% | 24.08.2026 |

Ні* для М6: у базі є старий/неактивний користувач з chat_id, але активних користувачів магазину немає, тому магазин не варто рахувати як запущений.

# 5. Групи товарів, які вже є в завантаженні

Через проблему з категоризацією більшість завантажених партій потрапляє в групу "без категорії". Це треба винести як окреме завдання: нормалізувати категорії/товарні групи в довіднику, інакше звіт по групах буде формально існувати, але не дасть чесної картини по залу.

| Група товарів | Товарів у довіднику | Заведено в магазинах | Магазинів з партіями | Партій |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Без категорії | 42 464 | 4 858 | 17 | 21 334 |
| Непроди | 4 | 4 | 1 | 4 |
| Сухофрукти | 4 | 4 | 1 | 4 |
| Кондитерка | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Вода | 2 | 2 | 4 | 12 |
| Хімія | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Дитяче харчування | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Кондиттерка | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кондратюк | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Корм для тварин | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Напої | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сири | 1 | 1 | 1 | 1 |

# 6. Рекомендований дедлайн і контрольні точки

Пропонований загальний дедлайн: 24.08.2026. Це рівно 2 місяці від дати підготовки звіту.

Рекомендована сітка контролю:

| Дата | Очікуваний стан |
| --- | --- |
| 01.07.2026 | У кожному магазині є відповідальний працівник, який зайшов у бот |
| 15.07.2026 | Кожен магазин завантажив мінімум 20% своєї стелажки |
| 01.08.2026 | Кожен магазин завантажив мінімум 60% своєї стелажки |
| 15.08.2026 | Кожен магазин завантажив мінімум 90% своєї стелажки |
| 24.08.2026 | 100% стелажки кожного магазину заведено в бот |

Окремий контроль потрібен для магазинів, де бот уже запущено, але товарів ще немає або майже немає:

M32, М33, М7, М15, М37, М40.

Окремий контроль потрібен для магазинів, де бот ще не запущено:

M1/1, М10, М12, М13/1, М14, М16, М23, М24/1, М25, М26, М27, М4/1, М41, М42, М43, М5, М6.

# 7. Що треба підготувати до зустрічі

1. Затвердити, що запуск магазину рахуємо тільки після появи активного працівника з Telegram chat_id.

2. Затвердити дедлайн 24.08.2026 для 100% завантаження стелажки.

3. Призначити відповідального по кожному магазину, де бот ще не запущено.

4. Вирішити питання категорій товарів у довіднику, бо зараз 99.95% активного каталогу без нормальної товарної групи.

5. Після нормалізації категорій додати окремий щотижневий звіт: магазин x товарна група x % завантаження.

# 8. Висновок

Чат-бот уже має робочу базу користувачів у 19 з 36 магазинів. Найкраще наповнення зараз у М38, М36, М20, M31 і М22. Але загальний прогрес по мережі ще низький: заведено 4 878 унікальних товарів із 42 485 активних товарів довідника, тобто приблизно 11.48%.

Основний ризик для управління процесом: товарні групи в довіднику майже не заповнені. Через це магазини можуть завантажувати стелажку, але керівництво не бачитиме коректний прогрес по групах товарів. Це варто виправити паралельно з rollout-ом чат-бота.